项目实施计划

FedShield · AI 风控合规智能大脑 ／ 赛题 A16 任务清单（3）

| 赛题编号 | A16（本科组·应用类·人工智能方向） |
| --- | --- |
| 赛题名称 | 面向全球支付场景的 AI 驱动风控合规智能大脑框架 |
| 命题企业 | 杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong） |
| 作品名称 | FedShield · AI 风控合规智能大脑 |
| 技术栈 | Vue 3 + Element Plus + Vite ／ Flask + SQLAlchemy ／ 联邦学习 + 同态加密 + 差分隐私 + 联盟链存证 |
| 代码规模 | 112 个受控文件 / 34,053 行（Vue 17,108 行、Python 12,961 行） |
| 功能规模 | 11 个业务蓝图 / 116 条 API / 31 张数据表 / 29 个页面 |
| 文档版本 | V1.0 |

# 一、项目组织与职责

| 角色 | 人数 | 职责 | 对应交付物 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 / 架构 | 1 | 总体方案、架构设计、技术选型、进度把控 | 总体建设方案、系统架构设计文档 | 【待团队填写】 |
| 隐私计算与算法 | 1 | 联邦学习、同态加密、差分隐私、隐私求交 | AI 模型设计与评估方案 | 【待团队填写】 |
| 风控策略与规则 | 1 | 规则引擎、异常检测规则、路由策略、审核策略寻优 | 风控规则配置方案、审核一致性管理方案 | 【待团队填写】 |
| 后端开发 | 1 | 蓝图与接口、数据模型、审计存证、任务调度 | 系统架构设计文档（后端部分） | 【待团队填写】 |
| 前端开发 | 1 | 29 个页面、脑机展板可视化、交互与权限视图 | 产品使用手册 | 【待团队填写】 |
| 测试与质量 | 1 | 分层测试、缺陷跟踪、验收与试运行报告 | 测试方案与测试报告、试运行报告 | 【待团队填写】 |
| 产品与文档 | 1 | 需求调研、文档整合、演示脚本与视频 | 需求调研报告、项目验收报告 | 【待团队填写】 |

成员名单与学号由团队填写（【待团队填写】）。上表角色划分与平台模块对应关系可直接作为「项目的详细分工及过程文档」的基础。

# 二、工作分解结构（WBS）

| 阶段 | 任务编号 | 任务内容 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 需求与设计 | W1-1 | 赛题文本分析、法规梳理、业务链路拆解 | 需求调研报告 | 已完成 |
|  | W1-2 | 总体方案与架构设计（四层架构、模块划分） | 总体建设方案、系统架构设计文档 | 已完成 |
|  | W1-3 | 数据标准与标签口径定义 | 数据标准与标签规范 | 已完成 |
| W2 隐私计算底座 | W2-1 | 国密 SM4（GB/T 32907）与分级加密策略 | crypto 模块 + 单测 | 已完成 |
|  | W2-2 | Paillier 同态加密与密文域聚合 | homomorphic 模块 + 单测 | 已完成 |
|  | W2-3 | 差分隐私与预算会计 | differential 模块 + 单测 | 已完成 |
|  | W2-4 | 隐私求交与匿踪查询双模式 | oblivious/psi 模块 + 单测 | 已完成 |
| W3 智能引擎 | W3-1 | 横向联邦学习（DP-SGD + 量化剪枝 + 密文聚合） | federated 模块 + 单测 | 已完成 |
|  | W3-2 | 合规规则引擎（画布 DSL + 判定语义） | rule_engine 模块 + 单测 | 已完成 |
|  | W3-3 | 智能分级引擎（9 类字段规则） | classifier 模块 + 单测 | 已完成 |
| W4 业务能力 | W4-1 | 支付智能处理（路由/重试/补偿） | payment 引擎 + 6 个接口 | 已完成 |
|  | W4-2 | 异常监测与自动处置 | monitoring 引擎 + 5 个接口 | 已完成 |
|  | W4-3 | 审核协同与一致性管理 | review 引擎 + 8 个接口 | 已完成 |
|  | W4-4 | 授权、预算、血缘、审计存证 | 4 个蓝图 + 页面 | 已完成 |
| W5 前端与可视化 | W5-1 | 29 个业务页面开发 | 37 个 SFC 组件 | 已完成 |
|  | W5-2 | AI 风控大脑脑机结构展板 | brain 页面 + 接口 | 已完成 |
| W6 验证 | W6-1 | 分层测试与缺陷修复 | 113 项端到端 + 14 项单测 | 已完成 |
|  | W6-2 | 试运行与指标核验 | 试运行报告 | 已完成 |
| W7 交付 | W7-1 | 11 份交付文档编制 | docs/交付材料 | 已完成 |
|  | W7-2 | 演示脚本与演示视频 | 演示视频（3~5 分钟） | 待完成 |

# 三、里程碑与交付物

| 里程碑 | 标志性成果 | 交付物编号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 方案冻结 | 需求与架构评审通过 | 01、02、03、05、06、07、08、09 | 已完成 |
| M2 引擎就绪 | 全部算法单测通过（14 项） | 03、04 | 已完成 |
| M3 功能完成 | 五大能力端到端打通（113 项） | — | 已完成 |
| M4 试运行通过 | 关键指标全部达标 | 10 | 已完成 |
| M5 交付验收 | 11 份文档 + 系统演示 | 11 | 已完成 |

| 编号 | 交付物名称 | 形式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 需求调研报告 | DOCX | 已完成 |
| 02 | 总体建设方案 | DOCX | 已完成 |
| 03 | 项目实施计划 | DOCX | 已完成 |
| 04 | 数据标准与标签规范 | DOCX | 已完成 |
| 05 | 系统架构设计文档 | DOCX | 已完成 |
| 06 | 风控规则配置方案 | DOCX | 已完成 |
| 07 | AI 模型设计与评估方案 | DOCX | 已完成 |
| 08 | 审核一致性管理方案 | DOCX | 已完成 |
| 09 | 测试方案与测试报告 | DOCX | 已完成 |
| 10 | 试运行报告 | DOCX | 已完成 |
| 11 | 项目验收报告 | DOCX | 已完成 |
| 12 | 产品使用手册 | DOCX | 团队原有文档（已有） |
| 13 | 项目的详细分工及过程文档 | DOCX | 团队原有文档（已有） |
| 14 | 系统架构设计（赛题要求） | DOCX | 对应 05 |
| 15 | 项目概要介绍 / 项目详细方案 | DOCX | 团队原有文档（已有） |
| 16 | 演示视频（3~5 分钟） | MP4 | 待录制 |

# 四、配置管理与变更控制

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 版本控制 | Git（仓库 CNHHF/fedshield），主干 main，提交信息采用 Conventional Commits |
| 分支策略 | main 保持可演示状态；功能开发在 feature 分支，经自查后合并 |
| 提交粒度 | 一个功能/修复一个提交，提交信息说明「改了什么 + 为什么 + 验证方式」 |
| 代码审查 | 合并前执行三层检查：静态检查、单元测试、端到端测试，全部通过方可合并 |
| 密钥管理 | 任何密钥/口令不入库；推送使用临时凭据并在推送后还原远端配置 |
| 文档同步 | 接口变更必须同步 docs/API.md；统计数字变更同步 README 与验证报告 |

过程证据：仓库当前共 6 个提交，每个提交均附带验证说明；docs/VERIFICATION.md 记录四层验证结果与 17 个已修复缺陷，可作为「过程文档」的直接证据。

# 五、质量保证措施

| 层次 | 执行时机 | 内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态检查 | 每次提交前 | Python 语法、Vue/JS 语法与模板配对、接口契约双向比对、别名与 API 方法完备性 | 0 错误 |
| 编译验证 | 每次前端改动 | 37 个 SFC 用真实 Vue 编译器 parse + compileScript + compileTemplate | 0 失败 |
| 单元测试 | 引擎改动后 | 14 项算法与规则断言（含国标向量、指标阈值守卫） | 全部通过 |
| 端到端测试 | 每次功能合并 | 113 项接口用例（独立临时库，可重复执行） | 全部通过 |
| 指标验收 | 里程碑 | 10 项关键指标对照目标值 | 全部达标 |
| 文档校核 | 交付前 | Office 官方校验 + 排版自检（列宽/字体/标题层级） | verdict=pass、0 问题 |

# 六、风险登记册

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 赛程紧张导致文档滞后 | 中 | 高 | 代码与文档同步产出；文档由代码参数自动生成，减少手写 | 项目负责人 |
| R-02 | 隐私计算性能不达标 | 中 | 中 | 参数压缩 + 缓存预热；生产引入硬件加速 | 算法负责人 |
| R-03 | 前端渲染未实测（环境无网） | 高 | 中 | 已完成真实编译校验；复赛前在有网环境逐页走查 | 前端负责人 |
| R-04 | 法规库模板条目准确性 | 中 | 中 | 模板条目不参与阻断判断；法务逐条校对后转正 | 合规负责人 |
| R-05 | 团队成员变动 | 低 | 高 | 模块解耦、文档完备、代码可独立接手 | 项目负责人 |