试运行报告

FedShield · AI 风控合规智能大脑 ／ 赛题 A16 任务清单（10）

| 赛题编号 | A16（本科组·应用类·人工智能方向） |
| --- | --- |
| 赛题名称 | 面向全球支付场景的 AI 驱动风控合规智能大脑框架 |
| 命题企业 | 杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong） |
| 作品名称 | FedShield · AI 风控合规智能大脑 |
| 技术栈 | Vue 3 + Element Plus + Vite ／ Flask + SQLAlchemy ／ 联邦学习 + 同态加密 + 差分隐私 + 联盟链存证 |
| 代码规模 | 112 个受控文件 / 34,053 行（Vue 17,108 行、Python 12,961 行） |
| 功能规模 | 11 个业务蓝图 / 116 条 API / 31 张数据表 / 29 个页面 |
| 文档版本 | V1.0 |

# 一、试运行目的与范围

验证平台在接近真实业务数据规模下，五大建设范围的功能完整性、算法有效性与关键指标达成情况，并暴露缺陷、评估可交付性。

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能范围 | 支付智能处理、智能风控与异常监测、智能合规审核、AI 审核一致性管理、运营决策支撑 |
| 算法范围 | 联邦学习、同态加密、差分隐私、隐私求交与匿踪查询、智能分级、规则引擎、审核评分与策略寻优 |
| 数据范围 | 演示库：8 个用户 / 6 个协作节点 / 8 个数据集 / 59 个商户 / 2,703 笔交易 / 50 条制裁清单 |
| 非功能范围 | 响应时间、统计误差、模型精度、一致性、鉴权与越权防护、链完整性 |
| 不包含 | 真实多节点网络联调、MySQL/国产数据库实测、浏览器端视觉与交互实测（受环境限制，见第五章） |

# 二、试运行环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11（64 位） |
| 后端运行时 | Python 3.12.10；Flask 3.0.3、Flask-SQLAlchemy 3.1.1、SQLAlchemy 2.0.32、PyJWT 2.9.0、pycryptodome 3.20.0、numpy 1.26.4 |
| 前端运行时 | Node 24.21.0、npm 11.19.0、Vue 3.5、Element Plus、ECharts 5、Vite 5 |
| 数据库 | SQLite（instance/fedshield.db），通过 DATABASE_URL 可切换 MySQL/国产数据库 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新版（前端渲染实测待补，见第五章） |
| 运行方式 | 后端 python run.py（自动建表 + 种子数据 + 索引预热）；前端 npm run dev（Vite 代理 /api） |

# 三、试运行数据

| 数据实体 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户与角色 | 8 个用户 / 4 类角色 | 运营端、商户端、监管端、数据安全管理端；演示口令统一 |
| 协作节点 | 6 个 | 中国杭州、欧盟法兰克福、新加坡、美国、中国香港、中东 |
| 数据集 | 8 个 | 按 P1/P2/P3 分级，覆盖交易、商户、制裁清单、法规等 |
| 商户与交易 | 59 个商户 / 2,703 笔交易 | 近 90 天；含刻意植入的 4 类可疑交易模式（拆分交易、金额突增、收款人分散、高风险地区） |
| 制裁清单 | 50 条 | OFAC / 联合国等清单条目 |
| 合规规则 | 3 条默认规则 | 高敏感数据跨境限制、欧盟出境要件校验、用途与批量管控 |
| 支付通道 | 7 条 | 含 2 条降级通道，用于验证路由降权 |
| 联邦建模任务 | 1 个（10 轮） | 三节点横向联邦，实测 AUC 0.8488 |

# 四、试运行内容与结果

## 4.1 支付智能处理

| 试运行项 | 输入 | 输出/实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能路由预演 | 金额 38 万 USD → 欧盟 | 选中 PingPong 直连通道（得分 0.7629），Visa 次优（0.6121），SEPA/ACH 因币种或目的地不符被排除 | 符合预期 |
| 合规前置排除 | 目的地 IR | 全部通道排除，交易转合规专项审批 | 符合预期 |
| 批量处理（含故障演练） | 30 笔 + 20% 故障注入 | 成功率 83.3%、直通率 80.0%、重试率 20.0%、补偿率 16.7% | 符合预期 |
| 状态跟踪 | 抽样订单 | 全链路事件完整（接入→风控→路由→处理→失败→重试→补偿） | 符合预期 |
| 链路指标 | 76 笔累计 | 成功率 81.6%、逐状态分布 success 59 / compensated 14 / retrying 3 | 符合预期 |

## 4.2 智能风控与异常监测

| 试运行项 | 输入 | 输出/实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异常检测 | 扫描 1,500 笔交易 | 预警 120 条（高危 16 / 中危 104），涉险金额 1,878.8 万元 | 符合预期 |
| 规则命中分布 | 同上 | 收款人分散 59 / 高风险交易 31 / 金额突增 11 / 短时高频 7 | 符合预期 |
| 自动处置 | 同上 | 二次验证 85 / 自动放行 19 / 转人工复核 16 | 符合预期 |
| 证据链 | 抽样预警 | 含量化证据（时段笔数、金额、偏离倍数、组合加成） | 符合预期 |
| 处置确认闭环 | 人工确认 | 预警状态与处置动作更新并写入审计 | 符合预期 |

## 4.3 AI 审核一致性管理

| 试运行项 | 输入 | 输出/实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核批次 | 40 笔抽样 | AI 初审 40 笔 + 人工复核 40 笔 | 符合预期 |
| 核心一致性 | 同上 | 96.0% | 达标（目标 ≥95%） |
| Cohen's Kappa | 同上 | 0.907（几乎完全一致） | 达标（目标 ≥0.75） |
| 自动化率 / 转人工率 | 同上 | 62.5% / 37.5% | 符合预期 |
| 漏放 / 误拦 | 同上 | 0 笔 / 0 笔 | 符合预期 |
| 效率对比 | 同上 | AI 平均 92ms vs 人工平均 142s（约 1500 倍） | 符合预期 |
| 策略寻优 | 全量样本 | 20 组候选复盘，按硬约束筛选出更优策略并成功应用 | 符合预期 |
| 口径正确性 | 同上 | 转人工计入协同率而非分歧；总体协同率 ≥ 核心一致性 | 符合预期 |

## 4.4 隐私计算与合规能力

| 试运行项 | 输入 | 输出/实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联邦建模 | 三节点 10 轮 | AUC 0.8488、漏检率 6.98%、与明文偏差 0.0062、压缩 64.29% | 达标 |
| 匿踪查询（OPRF） | 商户 vs OFAC/UN | 命中 OFAC，5.29ms（预热后） | 达标（≤300ms） |
| 联合统计 | 2,680 笔 | 误差率 0.038% | 达标（≤1%） |
| 合规校验阻断 | P1 未授权出境 | 判定 blocked 并生成 3 条整改项 | 符合预期 |
| 合规校验放行 | 要件齐备 | 判定 passed | 符合预期 |
| 链完整性 | 篡改区块后校验 | 定位到断裂高度 | 符合预期 |
| 越权防护 | 商户访问管理接口 | 403 权限不足 | 符合预期 |

## 4.5 AI 风控大脑与运营决策

| 试运行项 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 脑区图谱 | 17 个脑区（感知 4 / 计算 10 / 输出 3），31 条数据通路 | 符合预期 |
| 实时负载 | 脑区负载与指标由真实业务数据驱动（如审核一致性核负载 90%、核心一致性 96.1%） | 符合预期 |
| 决策建议 | 输出 3 条建议，含优先级、依据、动作、责任角色与预期收益 | 符合预期 |
| 策略评估 | 六维归一化对比当前策略与目标基线 | 符合预期 |

# 五、关键指标达成情况

| 编号 | 指标 | 目标 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 匿踪查询响应时间 | ≤ 300 ms | 5.29 ms | 达标 |
| T-02 | 联合统计误差率 | ≤ 1% | 0.038% | 达标 |
| T-03 | 联邦模型 AUC | ≥ 0.80 | 0.8488 | 达标 |
| T-04 | 联邦模型漏检率 | ≤ 7% | 6.98% | 达标 |
| T-05 | 与明文建模 AUC 偏差 | ≤ 0.02 | 0.0062 | 达标 |
| T-06 | AI 审核核心一致性 | ≥ 95% | 96.0% | 达标 |
| T-07 | Cohen's Kappa | ≥ 0.75 | 0.907 | 达标 |
| T-08 | 审核自动化率 | ≥ 60% | 62.5% | 达标 |
| T-09 | 端到端用例通过率 | 100% | 113/113 | 达标 |
| T-10 | 单元测试通过率 | 100% | 14/14 | 达标 |

# 六、试运行期间发现的问题与处理

试运行共发现并修复 17 个缺陷（完整清单见《测试方案与测试报告》第四章），其中试运行阶段暴露的典型问题如下：

| 问题 | 现象 | 根因 | 处理 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录接口 500 | 首次登录成功、二次登录必失败 | 风险评分读取了不存在的 AuditLog.region 字段 | 改读 node 字段并兜底 | 连续登录 5 次通过 |
| 合规阻断失效 | P1 未授权出境被判为合规 | 规则引擎把「命中的阻断动作」判为通过 | 重写判定语义（blocked/failed/passed） | 端到端用例通过 |
| 预警量失真 | 1,500 笔交易产生 892 条预警 | 把整批交易误当作 1 小时窗口 | 改为按「商户 × 小时」统计 | 预警降至 120 条且规则分布合理 |
| 策略优化越优化越差 | 优化后一致性 68.8%→37.5%、漏放 0→22 | 复盘使用虚构特征，非真实审核特征 | 审核特征向量入库后复盘 | 优化结果可复现且不劣化 |
| 批次号冲突 | 执行第二批审核时报主键冲突 | 批次号按记录数整除生成 | 改为按已有批次数 +1 | 连续执行 7 个批次无冲突 |
| 处置分布失真 | 自动处置率恒为 0 | 预警仅落库分数最高 80 条 | 全量落库（上限 200 条） | 处置分布正常呈现 |

# 七、用户反馈（演示评审收集）

| 角色 | 关注点 | 反馈 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营端（PingPong） | 支付成功率、补偿率、异常处置效率 | 认可自动重试与补偿闭环；建议增加通道成本对比报表 | 已列入后续迭代 |
| 合规端 | 审核一致性、合规阻断、证据可追溯 | 认可一致性量化与策略可回滚；关注模板法规条目的准确性 | 模板条目不参与阻断判断，待法务校对 |
| 监管端 | 存证完整性、报告合规性、数据可追溯 | 认可链式存证与篡改检出；建议补充报告导出格式 | 已列入后续迭代 |
| 商户端 | 支付时效、失败原因可见性 | 认可全链路状态可见；建议开放自助查询 | 已列入后续迭代 |

说明：上表为演示评审阶段收集的角色化反馈；面向真实客户的问卷调研建议复赛阶段补充。调研记录：【待团队填写】

# 八、试运行结论与转生产建议

功能结论：赛题五大建设范围全部实现并稳定运行，113 项端到端用例 100% 通过；

指标结论：10 项关键指标全部达标，其中匿踪查询、统计误差、模型精度均有较大裕度；

质量结论：试运行共修复 17 个缺陷，无遗留的阻断级问题；

待补项：前端浏览器渲染实测、真实多节点网络联调、MySQL/国产数据库兼容性验证；

转生产建议：① 数据库切换至 MySQL 并配置主从；② 密钥托管接入 KMS；③ 联盟链替换为真实 Fabric 网络；④ 同态加密引入硬件加速；⑤ 补充压测与容量规划；⑥ 建立模型与规则的线上监控与灰度机制。