项目验收报告

FedShield · AI 风控合规智能大脑 ／ 赛题 A16 任务清单（11）

| 赛题编号 | A16（本科组·应用类·人工智能方向） |
| --- | --- |
| 赛题名称 | 面向全球支付场景的 AI 驱动风控合规智能大脑框架 |
| 命题企业 | 杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong） |
| 作品名称 | FedShield · AI 风控合规智能大脑 |
| 技术栈 | Vue 3 + Element Plus + Vite ／ Flask + SQLAlchemy ／ 联邦学习 + 同态加密 + 差分隐私 + 联盟链存证 |
| 代码规模 | 112 个受控文件 / 34,053 行（Vue 17,108 行、Python 12,961 行） |
| 功能规模 | 11 个业务蓝图 / 116 条 API / 31 张数据表 / 29 个页面 |
| 文档版本 | V1.0 |

# 一、验收依据

《2026“数字马力杯”第十三届浙江省大学生服务外包创新应用大赛赛题手册》A16 命题要求；

A16 任务清单（11 项文档 + 系统原型/演示视频）；

团队《项目详细方案》《系统架构设计》《产品使用手册》等既有文档；

本项目《需求调研报告》《总体建设方案》《测试方案与测试报告》设定的指标与验收标准。

# 二、验收范围

| 验收对象 | 内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 系统功能 | 五大建设范围 + 隐私计算底座 + 大脑可视化（29 个页面、116 条接口） | 功能演示 + 端到端自动化测试 |
| 关键指标 | 10 项量化指标（性能、精度、一致性、效率） | 实测数据核验 + 可复现执行 |
| 交付文档 | 赛题任务清单 11 份文档 + 团队既有文档 | 文档校核（结构、内容、排版） |
| 代码质量 | 112 个受控文件 / 34,053 行 | 静态检查 + 编译验证 + 单测 + 端到端 |
| 过程材料 | 提交记录、验证报告、缺陷清单 | 仓库记录核验 |

# 三、验收方法与执行

| 验收项 | 执行方式 | 通过标准 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态检查 | python _mycheck/check_project.py all | 0 错误 | 全部通过（47 Python / 37 Vue / 106 前端调用 ↔ 116 路由） |
| 编译验证 | 使用项目自带 @vue/compiler-sfc 编译全部 SFC | 37/37 通过 | 37/37 通过 |
| 单元测试 | python -m unittest discover -s backend/tests | 14/14 通过 | 14/14 通过 |
| 端到端测试 | python _mycheck/e2e_backend.py（独立临时库） | 113/113 通过 | 113/113 通过 |
| 真实服务验证 | 启动开发服务器并发送真实 HTTP 请求 | 核心接口 200 | 登录 + 5 个核心接口 200；匿踪查询 5.29ms |
| 文档校核 | Office 官方校验 + 排版自检 | verdict=pass、0 问题 | 全部 pass、排版 0 问题 |

# 四、赛题要求逐项验收

| 赛题要求 | 交付物 | 验证证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设范围① 支付智能处理（接入/路由/通道/跟踪/重试/异常/补偿） | payment 引擎 + /ops/payment、/ops/channels 页面 | 端到端 9 项：路由打分、合规前置排除、故障演练下重试率 20%、补偿率 16.7%、全链路事件 | 通过 |
| 建设范围② 智能风控（交易/账户/商户风险、异常检测、实时预警、自动处置） | monitoring 引擎 + /ops/monitoring 页面 | 端到端 5 项：1,500 笔扫描生成 120 条预警、6 条规则可触发、四档处置分布、商户风险 Top10 | 通过 |
| 建设范围③ 智能合规审核（身份识别、交易审核、可疑行为、自动流转、人工协同） | review 引擎 + 规则引擎 + 分级引擎 | 端到端 + 单测：合规阻断与放行语义、智能分级准确率 95%、审核批次自动流转 | 通过 |
| 建设范围④ AI 审核一致性管理（统一标准/标签/口径、比对、差异分析、转人工、回流、优化） | review 引擎一致性评估与策略寻优 + /ops/review、/ops/standard 页面 | 端到端 8 项：核心一致性 96.0%、Kappa 0.907、混淆矩阵、分层一致性、20 组候选寻优、策略应用 | 通过 |
| 建设范围⑤ 运营决策支撑（指标监控、风险分析、策略评估、趋势研判、决策建议） | decision_advice + /ops/decision 页面 | 端到端 2 项：3 条建议含优先级/依据/角色/预期收益；六维策略评估 | 通过 |
| 背景要求：隐私计算与全球数据合规 | crypto 与 engine 模块（联邦/同态/差分隐私/PSI/分级加密） | 单测 7 项 + 端到端：AUC 0.8488、偏差 0.0062、统计误差 0.038%、国密国标向量通过 | 通过 |
| 任务清单 11 项文档 | docs/交付材料（11 份 DOCX） | Office 官方校验 verdict=pass、排版自检 0 问题 | 通过 |
| 系统原型 / 演示视频 | 可运行系统 + 演示脚本 | 系统可一键启动并演示；演示视频待录制 | 部分通过 |

# 五、交付物清单

| 类别 | 交付物 | 数量/规模 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | backend/、frontend/、run.py、启动脚本 | 112 个受控文件 / 34,053 行 | 已交付 |
| 接口契约 | docs/API.md | 116 条接口 | 已交付 |
| 验证报告 | docs/VERIFICATION.md | 四层验证 + 17 个缺陷记录 | 已交付 |
| 说明文档 | README.md（含赛题要求与实现对照表） | — | 已交付 |
| 交付文档 | docs/交付材料 01~11 | 11 份 DOCX | 已交付 |
| 演示数据 | seed.py 可重复生成 | 2,703 笔交易等 | 已交付 |
| 演示视频 | 3~5 分钟全流程演示 | 1 个 | 待录制 |
| 演示脚本 | 讲解词与操作顺序 | 1 份 | 待编写 |

# 六、未通过项与遗留问题

| 编号 | 项目 | 现状 | 影响 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | 前端浏览器渲染与交互实测 | 已完成 37 个组件的真实编译校验与静态契约校验，未在浏览器实际操作 | 视觉细节与交互瑕疵可能未被发现 | 复赛前在有网环境执行前端构建并逐页走查 |
| L-02 | 演示视频与演示脚本 | 未录制 | 赛题要求提交 3~5 分钟演示视频 | 按《产品使用手册》流程录制 |
| L-03 | 真实多节点联邦联调 | 单进程算法仿真 | 未验证真实网络时延与容错 | 搭建多节点环境联调 |
| L-04 | MySQL / 国产数据库实测 | 仅验证 SQLite | 生产迁移存在未知兼容问题 | 在目标数据库上执行全量回归 |
| L-05 | 法规库模板条目校对 | 224 条中 37 条已人工校对 | 模板条目不能作为阻断依据 | 法务逐条校对后转正 |
| L-06 | 压测与容量规划 | 未开展 | 生产并发能力未知 | 补充压测方案与容量评估 |

# 七、验收结论

系统功能：赛题五大建设范围与隐私计算底座全部实现，29 个页面与 116 条接口完成交付；

质量水平：静态检查、编译验证、14 项单元测试、113 项端到端测试全部通过，试运行修复 17 个缺陷，无遗留阻断级问题；

指标达成：10 项关键指标全部达标（匿踪查询 5.29ms、统计误差 0.038%、AUC 0.8488、一致性 96.0%、Kappa 0.907）；

文档完备：赛题任务清单 11 份文档齐全，均通过结构、内容与排版校核；

遗留事项：6 项遗留问题均已明确责任与计划，其中演示视频为赛题强制项，须在提交前完成；

验收意见：**建议通过验收**，遗留事项按第六章计划闭环。

# 八、验收签署

| 角色 | 姓名 | 单位/职务 | 意见 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 【待团队填写】 | 【待团队填写】 | 同意提交验收 |  |
| 技术负责人 | 【待团队填写】 | 【待团队填写】 | 功能与指标符合设计要求 |  |
| 测试负责人 | 【待团队填写】 | 【待团队填写】 | 测试覆盖充分，缺陷已闭环 |  |
| 指导教师 | 【待团队填写】 | 【待团队填写】 |  |  |
| 验收组 | 【待团队填写】 | 【待团队填写】 |  |  |